DOCUMENT MAP

架构优化 · 目录

00	执行摘要	2

01	v1.0 复盘	3

02	体验优先的架构原则	4

03	v1.1 目标架构	5

04	技术雷达	6

05	体验技术栈	7

06	Local-first 数据	8

07	AI-native 层	9

08	Durable workflows 与实时	11

09	性能与可访问性预算	12

10	安全、隐私与 AI 治理	13

11	迁移影响与路线	13

12	决策与下一步	15

阅读说明

本方案面向创始人、工程与设计团队，描述从当前 MVP 到生产级 GoldLens 的目标架构、数据模型、体验规范与交付路线。所有时间与成本为显式假设，不是承诺；上线前需完成数据授权、隐私与本地合规审查。

00

执行摘要

最先进的技术，不是让架构更复杂，而是让用户感觉不到技术。

从“能算”到“好用到离不开”：快、稳、聪明，且随时能退。

v1.0 的技术方案是正确的：Next.js 模块化单体、Postgres、严格的数据边界、18 周交付。但它仍然偏“稳健的 2024 架构”：前端只做到 RSC，数据只做到 API + 缓存，异步只做到队列 + worker，AI 只是可选项。对于“体验最好的现代程序”，这还不够。

v1.1 的目标不是把技术名词堆满，而是把三类体验做成默认能力：瞬时（计算与页面切换无等待）、离线（弱网/地铁/门店里也能用）、聪明（自然语言、扫描、自动填表，但不替用户做投资决定）。为此，我们升级五件事：Next.js 16 的 PPR/React Compiler、Base UI + View Transitions、ElectricSQL local-first、Inngest durable workflows、AI Gateway + 结构化工具调用。

表 0-1 · v1.1 的五个关键升级

| 层 | v1.0 | v1.1 | 用户感知 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渲染 | RSC + 客户端缓存 | PPR + React Compiler + View Transitions | 首屏更快、切市场像原生 |
| 数据 | API + Redis + localStorage | ElectricSQL 读同步 + IndexedDB outbox | 离线可看、写入即时 |
| 异步 | QStash/BullMQ + 独立 worker | Inngest durable workflows | 报价/提醒不丢、可回放 |
| 智能 | 无 AI | AI Gateway + 工具调用 + 结构化输出 | 一句话算账、拍收据填表 |
| 界面 | shadcn/ui + Radix | Tailwind v4 + Base UI + Motion | 更细腻、更可访问 |

本轮结论 采用“Experience-first 模块化单体”：Next.js 16（PPR/RSC/Server Actions）+ ElectricSQL 读同步 + Inngest 工作流 + AI Gateway。所有“先进”技术都必须通过 2 周 spike 验证，并保留回退到 v1.0 方案的能力。

0.1  三个不做

·  不做微前端、不拆微服务、不上 Kubernetes：在 10 万 MAU 之前，这些只会增加故障面。

·  不做“AI 预测金价/买卖信号”：AI 只做界面与数据录入，不做投资判断。

·  不做 3D/WebGL 炫技首屏：黄金的“高级感”来自克制、排版与数据可信，不来自帧率。

01

v1.0 复盘

正确，但还可以更“贴手”。

v1.0 的架构没有错，它解决的是“从 0 到 1 的可靠性”。v1.1 要解决的是“从 1 到 10 的体验密度”：用户不再容忍等待、刷新、重复输入；他们希望像用原生 App 一样用 Web。

表 1-1 · v1.0 与 v1.1 的差异

| 维度 | v1.0 | v1.1 | 为什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首屏 | RSC + 流式 | PPR：静态 shell 先到，动态价格后流式注入 | LCP 与感知速度 |
| 交互 | 客户端状态 + 请求 | Server Actions + 乐观更新 + View Transitions | 减少等待与跳变 |
| 数据 | API 拉取 + 缓存 | ElectricSQL shape 同步 + IndexedDB | 离线与即时 |
| 异步 | 队列 + 自建 worker | Inngest step functions | 可观测、可重放 |
| AI | 无 | AI Gateway + 工具调用 | 录入与问答 |
| 组件 | Radix/shadcn | Base UI + Tailwind v4 | 可访问性与样式性能 |
| 移动 | PWA | PWA + Expo 原生壳（P3） | 推送/分享/触感 |
| 交付 | 18 周 / 3.5 FTE | 20 周 / 4 FTE（含 2 周 spike） | 先进技术需要验证 |

1.1  必须保留的资产

·  计算引擎与测试向量：这是产品的“真理”，不能被 UI 或 AI 替代。

·  数据可追溯原则：来源、时间、置信度、规则版本，继续保留。

·  优雅降级：快照、DEMO、过期标记；先进技术不能消灭降级。

·  “无托管/无交易/无建议”的边界：越先进，越要克制。

·  现有 CI、冒烟测试、静态 Demo：作为回退基线。

1.2  为什么现在升级

三个条件同时成熟：Next.js 16 的 PPR/Cache Components 让“静态 + 动态”可以在同一页共存；ElectricSQL/IndexedDB 让 Local-first 不再是研究项目；AI SDK 6 + Gateway 让结构化抽取和工具调用可以工程化。再加上 2026 年的用户已经被原生 App 和 AI 产品训练过，等待 2 秒就会流失。

02

体验优先的架构原则

先进技术必须服务于“少等待、少输入、少出错”。

2.1  六条原则

·  瞬时优先：确定性计算（单位、纯度、到手价）在本地完成，不等网络；网络只负责“最新价格”和“写操作”。

·  本地优先读、服务端权威写：价格/报价/公开数据用 shape 同步；持仓/提醒/订阅以服务端版本为准，客户端只做乐观 UI。

·  AI 是界面，不是神谕：AI 负责“把话/图片变成结构化输入”，计算仍由 core 工具完成；不输出建议。

·  先进但可拔插：Inngest、ElectricSQL、AI Gateway 都包在 adapter 后；任一处不达标，可回退，不重写业务。

·  性能是功能：LCP、INP、CLS、JS 预算进入 CI；不通过不上线。

·  默认可访问：键盘、读屏、对比度、减少动效、44px 触控区，和暗色主题一起做。

2.2  体验的四个时刻

表 2-1 · 关键时刻

| 时刻 | 用户感受 | 技术手段 |
| --- | --- | --- |
| 打开 | “怎么这么快” | PPR、CDN、字体子集、AVIF、Speculation Rules |
| 输入 | “不用等” | 本地计算、乐观结果、防抖、View Transitions |
| 比较 | “看得懂” | 成本瀑布、价差、回购、排名理由 |
| 回来 | “它记得我” | local-first、提醒、持仓、个性化单位 |

03

v1.1 目标架构

少一个 worker，多一层同步，多一个 AI 网关。

图 3-1 · GoldLens 2.1 Experience-first 架构：四层、一个 Inngest、一个 AI Gateway。

3.1  分层职责

表 3-1 · v1.1 分层

| 层 | 职责 | 关键变化 |
| --- | --- | --- |
| Experience | Web/PWA、Expo 壳、Dealer、Admin、AI Copilot | PPR/View Transitions/Base UI；Copilot 作为入口而非独立产品 |
| Application | Edge、RSC、Server Actions、AI Gateway、Auth | 去掉自建 worker；AI 走 Gateway；写操作走 Actions |
| Data | Postgres、ElectricSQL、Redis、R2、Analytics | 增加 shape 同步；私有数据不进公共 shape |
| Async & Integrations | Inngest、行情、Dealer、支付、通知、观测 | Inngest 取代队列 + worker；事件驱动 |

架构简化 v1.0 的“Next.js + 独立 worker + QStash/BullMQ”在 v1.1 变成“Next.js + Inngest”。少一个常驻服务、少一套队列运维，durable steps 自带重试、回放与可观测性。

3.2  新增与移除

表 3-2 · 架构变化

| 变化 | 内容 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 新增 | ElectricSQL shape 同步 | 公开价格/报价即时、离线 |
| 新增 | IndexedDB outbox | 弱网写入不丢 |
| 新增 | Inngest durable workflows | 报价/提醒/计费可靠 |
| 新增 | AI Gateway + SDK 6 | 模型路由、缓存、降级、观测 |
| 新增 | Expo native shell（P3） | 推送/分享/触感 |
| 移除 | 自建 worker 进程 | Inngest 托管执行 |
| 移除 | QStash/BullMQ 队列 | Inngest 事件与 step |
| 保留 | Postgres 作为唯一事实源 | 审计与事务 |

04

技术雷达

先进不是“全都要”，而是知道什么该试、什么该等。

表 4-1 · GoldLens 技术雷达（2026 Q4）

| 状态 | 技术 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| Adopt | Next.js 16 App Router / PPR / Cache Components | 首屏与动态价格共存，直接采用 |
| Adopt | React 19 + React Compiler | 减少手写 memo，提升交互一致性 |
| Adopt | TypeScript strict + Zod 4 + Drizzle | 端到端类型与契约 |
| Adopt | Tailwind v4 + Base UI + shadcn/ui | 设计系统与可访问性基线 |
| Adopt | Motion + View Transitions API | 页面转场与数字变化 |
| Adopt | Postgres 18 + Neon + Redis + R2 | 事实源与缓存/对象存储 |
| Adopt | Inngest | durable workflows，替代自建 worker |
| Trial | ElectricSQL | 读同步；2 周 spike 验证私有 shape/离线 |
| Trial | AI SDK 6 + AI Gateway | 结构化抽取/工具调用；先做 2 个场景 |
| Trial | Expo native shell | PWA 验证留存后再做 |
| Trial | Speculation Rules / scroll-driven animations | 渐进增强，失败不影响功能 |
| Hold | 微前端 / Module Federation | 团队规模不匹配 |
| Hold | Kubernetes / 服务网格 | Vercel + Inngest 足够 |
| Hold | GraphQL | RSC + REST/OpenAPI 更简单 |
| Hold | Convex / Supabase 全家桶 | SQL/审计/可迁移优先 |
| Hold | 3D/WebGL 首屏 | 性能与可访问性代价高 |
| Hold | 自研 CRDT 同步引擎 | 先用 ElectricSQL + 服务端权威写 |

05

体验技术栈

让 Web 像原生，让原生像同一个产品。

5.1  Web 与交互

表 5-1 · 体验栈

| 能力 | 选择 | 用法 |
| --- | --- | --- |
| 渲染 | Next.js 16 PPR + RSC | 静态 shell 先到，价格/个性化流式注入 |
| 编译 | React Compiler | 自动 memo；减少手写 useMemo/useCallback |
| 样式 | Tailwind v4 + CSS variables | OKLCH 色彩、容器查询、subgrid |
| 组件 | Base UI + shadcn/ui | Dialog/Select/Tabs/Popover，无障碍基线 |
| 动效 | Motion + View Transitions | 市场切换、结果卡、数字滚动 |
| 预取 | Speculation Rules + Link prefetch | hover/viewport 预取，减少等待 |
| 字体 | 可变字体 + 子集 | 中文按需子集，避免 2MB 字体 |
| 图片 | AVIF/WebP + responsive sizes | 门店/收据/分享卡 |
| PWA | Serwist + IndexedDB | 离线 shell、最近价格、持仓 |
| 原生 | Expo SDK 54 + Expo Router | 推送/分享/触感；共享 core 包 |

5.2  现代 Web 平台能力

·  View Transitions：市场切换、计算器结果更新不闪屏；失败时回退普通渲染。

·  Speculation Rules：对“计算/市场/门店”链接预渲染，首屏点击接近 0ms。

·  Container Queries + Subgrid：结果卡在侧栏/移动端自动重排，不写两套布局。

·  OKLCH + color-mix：暗/亮主题与金色状态色一致，不出现“脏金”。

·  @starting-style + anchor positioning：弹层/提示从触发点自然出现。

·  Scroll-driven animations：价格区间的进度条随滚动解释，不影响主线程。

5.3  页面体验规格

表 5-2 · 页面与“感知”

| 页面 | 关键体验 | 技术 |
| --- | --- | --- |
| Calculate | 输入即结果，无“计算中” | 本地 core + 乐观结果 + 数字动效 |
| Compare | 切市场不刷新 | View Transitions + shape 同步 |
| Quotes | 报价到达实时插入 | SSE/Inngest + 乐观列表 |
| Portfolio | 离线也能看 | IndexedDB + 本地估值 |
| Dealer | 报价表单自动填充 | AI 抽取 + 结构化校验 |
| Learn | 秒开、可分享 | PPR + ISR + OG 图 |

5.4  为什么不是 Astro / SvelteKit / 原生优先

Astro 对内容站更轻，但 GoldLens 的核心是登录态、计算器、报价与实时数据，Next.js 的 RSC/PPR/Actions 更完整；SvelteKit 性能优秀，但团队与生态（shadcn/Base UI/Expo 共享）更适合 React；原生优先会拖慢验证，PWA 先跑 8 周，再用 Expo 补推送与触感。

06

Local-first 数据

读要瞬时，写要可靠，私有数据不乱跑。

图 6-1 · Local-first 读写路径：公开数据 shape 同步，私有写入 outbox + Server Action。

6.1  同步范围

表 6-1 · 数据同步策略

| 数据 | 读 | 写 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最新价格/汇率 | ElectricSQL shape + SSE | 仅服务端 | 公开、可缓存、强时效 |
| Dealer 报价 | ElectricSQL shape | Dealer Portal / API | 公开可比较、带过期 |
| 持仓 | Server Action + IndexedDB | Server Action + outbox | 私有、需审计 |
| 提醒 | Server Action + IndexedDB | Server Action + outbox | 私有、需服务端调度 |
| 订阅 | Server Action | Stripe webhook | 不可离线修改 |
| 收据 | R2 签名 URL | 上传 + 服务端扫描 | 隐私与病毒扫描 |

6.2  写入与冲突

·  客户端生成 client_id + idempotency_key；Server Action 以唯一键去重。

·  持仓/提醒以服务端 version 为准；客户端乐观更新，失败回滚并保留草稿。

·  离线写入进 IndexedDB outbox；恢复网络后按顺序重放，冲突时提示“保留云端/保留本地”。

·  金额/重量等关键字段不做自动合并；冲突副本显式呈现。

·  公共 shape 不包含用户私有字段；私有数据走带会话的 API，避免 RLS 配置错误导致泄露。

6.3  为什么不是 Zero / Convex

Zero 的本地写体验更强，但引入新的同步服务与学习成本；Convex 的实时 DX 很好，但 SQL/审计/迁移与金融数据治理不如 Postgres 直接。v1.1 选择“ElectricSQL 读同步 + 服务端权威写”，在体验与可控性之间取平衡；Zero 作为 V2 的候选，等团队与数据模型稳定后再评估。

07

AI-native 层

让 AI 做“输入”，不让 AI 做“判断”。

AI 在 GoldLens 的定位是“降低输入成本、提升解释效率”，不是“给买卖建议”。所有涉及金额的计算都必须调用 @goldlens/core 的工具，AI 只负责把自然语言/图片/邮件转成结构化参数，并让用户确认。

表 7-1 · AI 用例

| 用例 | 输入/输出 | 时延目标 | 成本目标 | 护栏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然语言算账 | “1 baht 96.5 今天曼谷” → 参数 | < 800ms | < $0.002/次 | 工具调用 core；不自由计算 |
| 收据/报价扫描 | 图片 → 金额/重量/纯度/日期 | < 3s | < $0.01/张 | 字段置信度；用户确认 |
| Dealer 邮件解析 | 邮件/CSV → 结构化报价 | < 5s | < $0.02/条 | 人工复核后才上架 |
| 客服 Copilot | 问题 → 带引用的回答 | < 2s 首 token | < $0.01/轮 | RAG + 引用；不答建议 |
| 每日摘要 | 价格变化 → 个性化摘要 | 批处理 | < $0.001/人 | 模板 + 数据；不预测 |

7.1  AI Gateway 与工程化

·  AI SDK 6 + AI Gateway：统一 provider、超时/重试/降级、缓存、用量与成本观测。

·  结构化输出用 Zod schema；解析失败自动重试一次，再回退人工。

·  工具 allowlist：calculate_quote、convert_unit、lookup_dealer、get_price；禁止任意代码/网络。

·  Prompt 版本化，评估集 ≥ 200 条（收据/邮件/问法），每次模型/提示变更跑回归。

·  PII 脱敏：手机号、邮箱、证件号在进入模型前替换；使用零保留/区域化端点。

·  成本上限：按用户/功能/日预算；超限降级到规则解析或人工。

·  人工复核：任何进入报价/持仓的 AI 字段，首次必须用户确认。

7.2  AI 治理

表 7-2 · AI 风险与控制

| 风险 | 控制 |
| --- | --- |
| 幻觉/算错 | 工具调用 core；输出 schema；二次校验；不自由生成数字 |
| Prompt injection | 把收据/邮件当不可信数据；工具 allowlist；系统提示隔离；输出过滤 |
| 隐私 | PII 脱敏、零保留、区域端点、最小化上传 |
| 成本失控 | 预算、缓存、批处理、降级、按功能开关 |
| 监管 | 不输出投资建议；显著 AI 标识；人工复核；审计日志 |
| 供应商锁定 | AI Gateway 抽象；prompt/评估与 provider 解耦 |

08

Durable workflows 与实时

少一个 worker，多一层可靠。

Inngest 把“报价分发、过期、提醒、计费、AI 抽取”变成可观测的 step functions：每一步有输入/输出、重试、超时、回放；不需要维护队列与 worker。Next.js 只负责请求/响应，长任务交给 Inngest。

表 8-1 · Inngest 函数

| 函数 | 触发 | 关键步骤 | 幂等/重试 |
| --- | --- | --- | --- |
| ingest.prices | cron 60s | fetch → validate → persist → cache → SSE | source + observed_at |
| quotes.dispatch | event | load request → select dealers → notify → wait | request_id |
| quotes.expire | cron 5m | mark expired → rerank → notify user | quote_id |
| alerts.check | cron 60s | load alerts → price → compare → notify | alert_id + window |
| billing.dunning | Stripe event | retry → grace → downgrade | invoice_id |
| ai.extract | event | download → redact → model → schema → review | file_hash + prompt_version |
| digest.daily | cron 8am | aggregate → summarize → send | user_id + date |

8.1  实时价格

表 8-2 · 实时策略

| 场景 | 方案 | 降级 |
| --- | --- | --- |
| 价格看板 | SSE `/events/prices`，30s/变化推送 | 5s 轮询 |
| 报价到达 | Inngest → SSE/通知 | 刷新列表 |
| Dealer 后台 | SSE + 乐观列表 | 手动刷新 |
| 离线 | IndexedDB 最近快照 | 显示“离线/时间戳” |

09

性能与可访问性预算

“快”要可测量，“好看”要可用。

表 9-1 · 体验预算

| 指标 | 目标 | 验证 |
| --- | --- | --- |
| LCP（中端安卓 4G） | < 1.8s | Lighthouse CI + RUM p75 |
| INP | < 100ms | RUM + Playwright |
| CLS | < 0.05 | Lighthouse |
| TTFB（缓存） | < 300ms | Checkly |
| 首屏 JS | < 120KB gzip | bundle analyzer |
| 路由切换 | < 150ms 感知 | View Transitions + 预取 |
| 可访问性 | WCAG 2.2 AA | axe + 键盘 + 读屏 |
| 对比度 | ≥ 4.5:1 | token 审查 |

9.1  设备分层

·  低端安卓（Moto G4 / 4x CPU 降速）：计算器可用、图表降级为静态 SVG、AI 功能按需加载。

·  中端 iPhone/Android：完整交互、View Transitions、PWA 安装。

·  桌面：并排对比、键盘快捷键、Command Palette。

·  弱网/离线：最近价格、计算器、持仓可读；写操作排队。

9.2  可访问性与国际化

·  WCAG 2.2 AA：焦点可见、键盘可达、错误可读、触控 ≥ 44px。

·  prefers-reduced-motion：关闭转场/数字滚动，保留状态变化。

·  next-intl + ICU：zh/en/th/ar；RTL 用 logical properties，不写 left/right。

·  数字/货币/单位按 locale 格式化；价格永远带时间戳与来源。

·  SEO：PPR/ISR、hreflang、JSON-LD、OG 图；程序化落地页。

10

安全、隐私与 AI 治理

越“聪明”，越要限制它。

表 10-1 · v1.1 新增风险

| 风险 | 场景 | 控制 |
| --- | --- | --- |
| Local-first 泄露 | 设备丢失/共享设备 | 不缓存收据原图；敏感数据加密；会话过期清理 |
| Shape 越权 | 公共 shape 混入私有字段 | shape 白名单；私有数据走 API；自动测试 |
| AI 注入 | 收据/邮件含恶意指令 | 不可信数据隔离；工具 allowlist；输出 schema |
| AI 误填 | 金额/重量识别错 | 置信度阈值；用户确认；人工复核 |
| 供应商 | AI/同步/工作流锁定 | adapter + 出口数据 + 回退方案 |
| 成本 | AI/同步/工作流费用失控 | 预算、限额、缓存、按功能开关 |

10.1  安全基线（在 v1.0 之上）

·  Passkeys/WebAuthn 优先；邮箱 magic link 兜底；敏感操作二次验证。

·  Turnstile + 速率限制 + 设备指纹，保护计算/询价/AI 接口。

·  CSP 收紧到 self + 必要域名；AI 输出不进 innerHTML。

·  AI 供应商零保留/区域端点；PII 脱敏；prompt/response 审计保留 30 天。

·  依赖供应链：Dependabot/CodeQL/secret scanning；AI SDK 固定 minor。

11

迁移影响与路线

20 周，不是 18 周；多出的 2 周买“确定性”。

表 11-1 · 迁移影响

| v1.0 组件 | v1.1 处理 | 风险 |
| --- | --- | --- |
| QStash/BullMQ + worker | 迁移到 Inngest 函数 | 重写调度/重试逻辑 |
| TanStack Query 缓存 | 保留 + ElectricSQL shape | 双写期一致性 |
| localStorage 持仓 | IndexedDB + Server Action | 迁移/冲突 |
| shadcn/Radix | Base UI + 保留样式 token | 组件行为差异 |
| 无 AI | AI Gateway + 2 个用例 | 准确率/成本 |
| 18 周计划 | 20 周 + 2 周 spike | 排期 |

11.1  20 周路线

表 11-2 · 阶段与验收

| 阶段 | 周期 | 交付 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spike | W1–2 | PPR、Electric、Inngest、AI 四个验证 | 五项指标达标，否则回退 |
| P0 基础 | W1–4 | Monorepo、core、DB、Auth、设计系统 | 核心向量 100%；登录/同步 |
| P1 消费端 | W3–9 | 计算器、市场、持仓、提醒、PWA、i18n | LCP < 1.8s；激活 ≥ 45% |
| P2 Dealer | W7–14 | Portal、询价、Inngest、订阅、Admin | 10 家；24h 响应 ≥ 70% |
| P3 规模化 | W12–18 | UAE/India、Expo 壳、性能/安全 | 支付 ≥ 1.5%；Lighthouse ≥ 90 |
| Hardening | W19–20 | 渗透测试、压测、灾备、发布 | 0 critical/high；回滚演练 |

11.2  Spike 验收（Go/No-Go）

表 11-3 · 两周必须证明的五件事

| 验证 | 通过标准 | 不通过的回退 |
| --- | --- | --- |
| PPR/React Compiler | 中端安卓 LCP < 1.8s；INP < 100ms | 退回 RSC + 客户端缓存 |
| ElectricSQL | 公开 shape 同步 < 300ms；离线可读 | TanStack Query + IndexedDB |
| Inngest | 报价流程可见、可重试、可回放 | 保留 QStash/BullMQ worker |
| AI 抽取 | 50 张收据字段准确率 ≥ 95% | 只做规则解析 + 人工 |
| 成本 | AI < $0.01/次；基础设施 < $1.5k/月 | 限制功能/换模型 |

11.3  团队与预算

4 FTE × 20 周：Tech Lead/Full-stack 1、Frontend 1、Backend/Data 1、Product Designer 0.5、QA/DevOps 0.5。基础设施 500–1,500 美元/月（10 万 MAU 量级），AI 预算 200–500 美元/月（按 1 万次抽取/月估算），不含数据授权与 Dealer 地推。

11.4  风险

表 11-4 · 主要风险

| 风险 | 缓解 |
| --- | --- |
| 先进技术学习曲线 | 2 周 spike；每项技术一个 owner；ADR |
| ElectricSQL 成熟度 | 只用于公开读模型；私有数据走 API；可回退 |
| AI 准确率/成本 | 结构化输出 + 人工确认 + 预算 + 评估集 |
| Vercel/Inngest 锁定 | adapter；导出/回放；本地 dev 容器 |
| 体验过度设计 | 性能预算 + A/B + 可用性测试 |
| 排期延长 | P0/P1 先上线，P2/P3 可裁剪 |

12

决策与下一步

先把“先进”验证成“可靠”，再全面铺开。

表 12-1 · ADR

| ADR | 决策 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| ADR-008 | Inngest 替代自建 worker + 队列 | Proposed |
| ADR-009 | ElectricSQL 读同步；写入服务端权威 | Proposed |
| ADR-010 | AI Gateway + 工具调用；AI 不做判断 | Proposed |
| ADR-011 | Base UI + Tailwind v4 + Motion | Proposed |
| ADR-012 | 20 周 / 4 FTE，含 2 周 spike | Proposed |
| ADR-013 | 不做微前端/K8s/3D/自研 CRDT | Accepted |

12.1  需要确认的三件事

1.  是否接受“2 周 spike + Go/No-Go”作为先进技术的准入条件？

2.  是否接受 20 周 / 4 FTE，而不是压缩到 18 周？

3.  第一个 AI 功能选“自然语言算账”还是“收据扫描”？前者更快，后者更能体现差异。

下一步 批准后先做 2 周 spike：PPR、ElectricSQL、Inngest、AI 抽取各做一个可运行切片；第 2 周末用表 11-3 做 Go/No-Go。通过则进入 P0，不通过则按回退方案继续，不把风险带进主路径。

先进技术不是目的。让用户在曼谷的店里、在弱网的地铁里、在只会说一句英文的情况下，仍然能算清楚、拿到报价、放心离开——这才是 GoldLens 2.1 的“体验最好”。